## https上线流程

总体原则

**从基础到应用 分而治之**

基础指的是图片 js css等静态资源

应用指的是二级域名子项目如 ctpf.gxyj.com sso.gxyj.com product.gxyj.com

上线步骤：

1 图片https化

2 js css https化

这里分两步

1 先把http://www.gxyj.com/aaa.css 改为 <http://static.gxyj.com/aaa.css>

2 把http 改为 https

3 <http://sso.gxyj.com> https化

4 <http://product.gxyj.com/123.html> https化

5 <http://ctpf.gxyj.com/123.html> https化

6 <http://www.gxyj.com> https化 **这个是风险最大的 可能涉及到支付接口等问题**

以上6个步骤，分6次上线，每次上线都做好失败回退方案